 会议记录
Meeting Minute
Project Name / 项目名称	egg2例会
Date / 时间	12／1／9
Venue / 地点	埃帕小会议室
Topic / 会议目的	Egg项目例会
Attendee / 参加人员	王正明，肖继华，白帆，徐文钢，段超，马磊，冯亦旭

会议内容：
	议题	内容
1	下一版Egg2的改进	1. 王正明提出目前BAS2中应用的Egg2存在两个不足，一是性能不是非常出色；二是安全性不足，如果发生故障将导致数据丢失。 / 2. 白帆介绍了MySql的复制技术，http://jan.kneschke.de/2007/8/1/mysql-proxy-learns-r-w-splitting/。 / 3. 王正明提出，是否可以通过复制Egg文件来实现Egg的读写分离。 / 即主egg在optimize后，将生成的egg文件同步复制到其它多台机器中，来实现读写分离。这种方式对一致性要求并非非常高，且能够保证1G/s的写文件速度地场景中，能提升读性能，同时由于复制了多台机器，数据安全性也得到了保障。 / 4. 白帆提出目前的Egg并非一天一个，而是一周一个，一个Egg也有可能超过10G，这样复制是否会量太大。而后，白帆提出是不是可以通过egg合并的方式，避免对整个Egg的复制，即当Egg被复制到多台机器时，并不覆盖原先的Egg，而是做追加操作。开始白帆担心，这样的写压力会太大，但考虑到Egg已经按照weight排序，新加入的数据只要追加到原先Egg的ID列表后即可，而不是单条加入操作，因此性能能够保障。但我在想，如果1G/s的写性能保证的话，10G文件也就10s完成，末必速度很慢。 / 5. 王正明还觉得，如果主Egg每天、甚至更短的时间被合并到其它Egg中去，能够保证主Egg不会特别的大，这样有助于提升Egg的写性能。 / 6. 肖继华提出，如果按照新制定的方式操作，主Egg甚至可以完全使用内存来保存数据。 / 7. 白帆提出新方式可能对ID有影响，因为目前的ID只能保证一台机器内唯一，但白帆觉得修改也是可以的。 / 8. 徐文钢提出如果修改的话，这样可能会有些问题。 / 9. 肖继华觉得不同场景的需求应该是不同的，王正明觉得BAS2对修改的要求不会很高，因此可以使用这种方式。况且目前Egg2的应用中，只有BAS2对数据量的要求最高。如果其它场合，可以只使用单机版的Egg。 / 10. 白帆、徐文钢、段超在本周制定Egg的需求以及设计。
	Eql	1. 马磊演示了完成的asc，desc功能。 / 2. 肖继华指出asc与desc只对当页进行了排序，并没有对所有数据进行排序，需要马磊修证。 / 3. 肖继华提出eql alter操作，如果不用eql配置文件保存字段，存在的问题是如果egg中有一个域，但这个域没有记录，eql在parse的时候会有问题。白帆建议，如果这个域没有记录或数据，egg内部是不会生成的，但可以考虑加入一个Document，包含这个域。王正明提出这样是不是对检索有影响，该记录会被检索出来，白帆说可以把每个域都不加入索引，则将检索不到。 / 4. 由于eql的域有多种类型，而Egg只有4种，因此eql只能做以下几种修改：加域、修改分词器。不能更改域类型，不能删除域。 / 5. 肖继华提出修改limit语法，目前的语法是limit start, end，改为limit offset, range。 / 6. 王正明希望前几个修改能在本周完成。Socket放在下一步实现。 / 7. 冯亦旭做的Eql Qt客户端已经有初步的效果。王正明提出的改进意见有：界面参考mysql workbench，eql语句能够保存以便下一次调用，左侧显示所有的数据库，表格能够自动拉升，数据可以在客户端中修改。